وثيقة متطلبات الأعمال
نظام الادخار

حالة الوثيقة: مسودة متقدمة قابلة للمراجعة

الإصدار: 2.0

تاريخ الإعداد: 07 أبريل 2026

الغرض: توثيق متطلبات الأعمال والمكونات التفصيلية اللازمة لبدء تنفيذ نظام الادخار من الصفر كنظام جديد كليا.

# 1. مقدمة الوثيقة

تم إعداد هذه الوثيقة لتكون المرجع التجاري والتحليلي الرئيسي لمشروع نظام الادخار. وتغطي الحاجة التجارية والأهداف والنطاق والقيود والمتطلبات وقصص المستخدم ومعايير القبول ومصفوفة التتبع وتدفقات العمليات وقاموس البيانات.

## 1.1 الخلفية

استحدث قانون الحماية الاجتماعية نظاما جديدا تحت مسمى نظام الادخار، وهو نظام محدد الاشتراكات يدار من خلال صندوق الحماية الاجتماعية ويغطي جانبا إلزاميا للعمال غير العمانيين وجانبا اختياريا للفئات المنصوص عليها.

## 1.2 أصحاب المصلحة الرئيسيون

| صاحب المصلحة | الدور / المصلحة |
| --- | --- |
| صندوق الحماية الاجتماعية | الجهة المالكة للنظام والمشرفة على العمليات والسياسات. |
| الإدارة التشغيلية | إدارة التسجيل والإيداع والصرف والاستفسارات. |
| إدارة الاستثمار | اقتراح عوائد الاستثمار ومتابعة الاعتماد. |
| الشؤون القانونية والامتثال | مراجعة التوافق مع القانون واللائحة. |
| الإدارة المالية والتدقيق | الضبط المالي وأثر التدقيق والمطابقة. |
| أصحاب العمل | تسجيل العمال وسداد الإيداعات. |
| المدخرون | المستخدمون النهائيون للحسابات والإيداع والصرف. |
| فرق التقنية والتكاملات | تنفيذ المنصة والتكاملات والأمن والدعم. |

## 1.3 نقاط ما زالت تحتاج قرارا نهائيا

الدورة المستندية النهائية لطلبات الصرف.

القائمة النهائية لوسائل الدفع الوطنية في الإصدار الأول.

سياسة الاعتراض على الغرامات والمبالغ الإضافية.

نموذج التشغيل الفعلي للبرامج التكميلية عند الوقف والتحويل.

# 2. الحاجة التجارية / بيان المشكلة

يحتاج صندوق الحماية الاجتماعية إلى منصة رقمية موحدة وموثوقة لإدارة دورة حياة نظام الادخار بالكامل من التسجيل وإنشاء الحساب الشخصي حتى الإيداعات والالتزامات والعوائد والصرف والتقارير. وبدون ذلك ستظل العمليات عرضة للتشتت والتدخل اليدوي وصعوبة التدقيق وارتفاع مخاطر الخطأ أو التأخير.

# 3. أهداف المشروع

إطلاق منصة موحدة لإدارة الادخار الإلزامي والاختياري.

تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية.

رفع الشفافية عبر الحساب الشخصي وسجل المعاملات.

تمكين أثر تدقيق كامل.

توفير مؤشرات وتقارير تشغيلية وإدارية دقيقة.

بناء أساس تقني قابل للتوسع.

# 4. محركات الأعمال

الالتزام بالقانون واللائحة التنفيذية.

الحاجة إلى ضبط العلاقة التشغيلية رقميا.

تسريع زمن معالجة الطلبات.

تعزيز الشفافية والرقابة.

تمكين الإدارة من معلومات دقيقة.

# 5. معايير النجاح

| الرمز | معيار النجاح | طريقة القياس |
| --- | --- | --- |
| SC-01 | إطلاق المنصة الأساسية وتشغيل الرحلات الأساسية. | تشغيل فعلي للحالات الأساسية في الإنتاج. |
| SC-02 | تقليل زمن معالجة طلبات الصرف. | قياس متوسط زمن المعالجة. |
| SC-03 | تحقيق دقة مرتفعة في القيود المالية والعوائد. | مطابقة النتائج مع المراجعة المالية والتدقيقية. |
| SC-04 | نجاح التكامل مع الجهات المرجعية ذات الأولوية. | اجتياز اختبارات التكامل. |
| SC-05 | الحصول على اعتماد أعمال رسمي. | توقيع محضر اختبار قبول الأعمال. |

# 6. النطاق

## 6.1 ما يشمله النطاق

التسجيل في الادخار الاختياري.

التسجيل الإلزامي أو التلقائي أو اليدوي الخلفي.

الحساب الشخصي.

الإيداع الذاتي والجماعي.

سداد الالتزامات من الادخار الاختياري.

عوائد الاستثمار.

طلبات الصرف.

تحويلات فائض الاشتراكات.

الخروج من النظام.

السجل والتقارير.

التكاملات المعتمدة.

## 6.2 ما لا يشمله النطاق

تعديل النصوص القانونية نفسها.

إدارة الموارد البشرية الداخلية لأصحاب العمل.

إدارة المحافظ الاستثمارية التفصيلية.

أي أنظمة أخرى غير محددة حاليا ضمن قائمة التكاملات.

# 7. القيود والافتراضات

| النوع | الوصف |
| --- | --- |
| قيد | المشروع مقيد بالإطار القانوني والتنظيمي الساري. |
| قيد | نجاح بعض الرحلات يعتمد على جاهزية التكاملات. |
| قيد | المعالجة المالية تتطلب دقة عالية وآليات مطابقة واعتماد. |
| افتراض | ستتوفر بيئات اختبار وتكامل للجهات المرجعية الحرجة. |
| افتراض | ستوفر الجهة المالكة ممثلين مفوضين لحسم القرارات المفتوحة. |
| افتراض | يمكن ترحيل بعض القدرات الأقل أولوية إلى مراحل لاحقة. |

# 8. العملية المقترحة

تحديد نوع المستخدم ودوره وصلاحيته.

تنفيذ التسجيل بحسب القواعد المعتمدة.

إنشاء الحساب الشخصي وربطه بالبيانات الأساسية.

تنفيذ الإيداعات والتحقق من الحدود والسقوف.

تسجيل الحركات في سجل مالي موحد.

استرداد الالتزامات من الأنظمة المصدرية وترتيبها.

احتساب عوائد الاستثمار وتمريرها للاعتماد.

استقبال طلبات الصرف أو الخروج وتنفيذ فحوص الأهلية.

مراجعة الطلبات داخليا واتخاذ القرار.

إنتاج التقارير والمؤشرات.

# 9. المتطلبات الوظيفية

| الرمز | المتطلب الوظيفي | الأولوية | معيار القياس | التوقيت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | يدعم النظام أدوار المدخر وصاحب العمل وموظف الصندوق مع صلاحيات مختلفة. | عالية | اختبار الصلاحيات | قبل الإطلاق |
| FR-02 | يتيح التسجيل في الادخار الاختياري للفئات القانونية المشمولة. | عالية | إنشاء طلب صحيح لكل فئة | قبل الإطلاق |
| FR-03 | ينشئ حسابا شخصيا لكل مدخر ويعرض الرصيد والإيداعات والعوائد والالتزامات وسجل العمليات. | عالية | ظهور الحساب كاملا | قبل الإطلاق |
| FR-04 | يتيح الإيداع الذاتي عبر وسائل الدفع الوطنية المعتمدة فقط. | عالية | نجاح الإيداع عبر القنوات المعتمدة | قبل الإطلاق |
| FR-05 | يتيح الإيداع الجماعي للعمال مع تحديد المبالغ بمبلغ ثابت أو منفرد أو نسبة أو تقسيم إجمالي. | عالية | نجاح الرحلة الجماعية | قبل الإطلاق |
| FR-06 | يطبق الحد الأدنى للإيداع 100 ريال عماني على كل عملية. | عالية | رفض أي مبلغ أقل | قبل الإطلاق |
| FR-07 | يعرض الالتزامات الواردة من نظام المستحقات ونظام الاشتراكات ويسمح بسدادها من الادخار الاختياري فقط. | عالية | مطابقة الالتزامات للأنظمة المصدرية | قبل الإطلاق |
| FR-08 | يرتب السداد حسب تاريخ الاستحقاق من الأقدم إلى الأحدث. | عالية | مطابقة ترتيب السداد | قبل الإطلاق |
| FR-09 | عند عدم كفاية الرصيد يسدد كامل الالتزامات التي يغطيها الرصيد فقط ويترك الباقي دون سداد. | عالية | مطابقة النتيجة مع الرصيد | قبل الإطلاق |
| FR-10 | ينفذ تكاملا قراءة/كتابة مع نظام المستحقات ويعيد نتيجة السداد كاملة. | عالية | نجاح التبادل الثنائي | قبل الإطلاق |
| FR-11 | يسمح للعامل غير العماني بالإيداع الاختياري الذاتي إضافة إلى إيداعات جهة العمل. | عالية | نجاح النوعين لنفس العامل | قبل الإطلاق |
| FR-12 | يحتسب السقف السنوي للادخار الاختياري لكل مصدر على حدة دون احتساب الفائض المحول. | عالية | نجاح حالات اختبار السقف | قبل الإطلاق |
| FR-13 | يعامل الحساب الشخصي كحساب واحد متعدد المصادر. | عالية | ظهور المصادر داخل حساب واحد | قبل الإطلاق |
| FR-14 | يعالج فائض الاشتراكات آليا مع حفظ قيمة الفائض وتاريخ التحويل والإشعار. | متوسطة | توليد سجل فائض | المرحلة الثانية |
| FR-15 | يتيح طلب الصرف وفق سبب قانوني صالح مع اختيار طريقة الصرف والحساب البنكي. | عالية | إنشاء طلب صرف صحيح | قبل الإطلاق |
| FR-16 | ينفذ فحوص أهلية آلية لطلبات الصرف. | عالية | حفظ نتائج الفحوص | قبل الإطلاق |
| FR-17 | يتيح لموظف الصندوق مراجعة طلبات الصرف واعتمادها أو رفضها أو طلب وثائق إضافية. | عالية | تغيير الحالة مع مبررات | قبل الإطلاق |
| FR-18 | يتيح إدخال نسبة عائد الاستثمار والتحقق من عدم نزولها عن 2%. | عالية | رفض أي نسبة أقل من 2% | قبل نهاية الربع الأول |
| FR-19 | يحتسب عائد الاستثمار سنويا على أساس شهري. | عالية | مطابقة الاحتساب | قبل الإطلاق |
| FR-20 | يدعم التسجيل اليدوي الخلفي للعمال غير العمانيين عند عدم ورود بياناتهم من وزارة العمل. | عالية | نجاح backoffice registration | قبل الإطلاق |
| FR-21 | يجلب الحسابات البنكية المحلية من ملاءة باستخدام الرقم المدني. | عالية | نجاح الجلب | قبل الإطلاق |
| FR-22 | يجعل تحديث بيانات الحساب البنكي شرطا إلزاميا قبل صرف غير العماني عند المغادرة. | عالية | منع إكمال الطلب دون بيانات مكتملة | قبل الإطلاق |
| FR-23 | يحول الطلب إلى معالجة يدوية عند تعذر التحويل بعد المغادرة. | عالية | حالة تشغيلية واضحة | قبل الإطلاق |
| FR-24 | يتيح سجل المعاملات المالية والإيصالات مع التصفية والتصدير. | متوسطة | نجاح التصفية والتصدير | المرحلة الأولى |
| FR-25 | يوفر تقارير ومؤشرات تشغيلية وإحصائية للإدارة. | متوسطة | توافر التقارير | المرحلة الثانية |

# 10. المتطلبات غير الوظيفية

| الرمز | المتطلب غير الوظيفي | الأولوية | معيار القياس | التوقيت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | التوفرية لا تقل عن 99.5% شهريا. | عالية | تقارير مراقبة | من الإطلاق |
| NFR-02 | زمن استجابة الصفحات الرئيسية لا يتجاوز 3 ثوان في 95% من الطلبات. | عالية | اختبارات أداء | قبل الإطلاق |
| NFR-03 | الواجهة عربية بالكامل واتجاهها من اليمين إلى اليسار. | عالية | اختبارات قبول واجهات | قبل الإطلاق |
| NFR-04 | وجود أثر تدقيق كامل للعمليات الجوهرية. | عالية | سجل تدقيق قابل للبحث | قبل الإطلاق |
| NFR-05 | حماية البيانات الحساسة أثناء النقل والتخزين. | عالية | مراجعة أمنية | قبل الإطلاق |
| NFR-06 | عدم فرض رسوم على المدخر أو صاحب العمل في الإصدار الأول. | عالية | تحقق تشغيلي | قبل الإطلاق |
| NFR-07 | أداء مناسب للإيداع الجماعي وتسوية الالتزامات عند الأحجام الكبيرة. | متوسطة | اختبارات حمل | قبل الإطلاق |
| NFR-08 | نسخ احتياطي وتعاف من الكوارث ضمن حدود متفق عليها. | عالية | اختبار تعاف | قبل الإطلاق |

# 11. قواعد العمل

| الرمز | قاعدة العمل | المرجع | التوقيت |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | تسري أحكام النظام إلزاميا على العمال غير العمانيين واختياريا على الفئات المحددة. | القانون | مستمر |
| BR-02 | تسجيل غير العماني خلال 30 يوما من تاريخ التحاقه بالعمل. | اللائحة | خلال 30 يوما |
| BR-03 | الحد الأدنى لأي إيداع اختياري هو 100 ريال عماني في كل مرة. | اللائحة | فوري |
| BR-04 | السقف السنوي يطبق على كل مصدر ادخار اختياري على حدة. | سياسة عمل | سنوي |
| BR-05 | الحد الأدنى لعوائد الاستثمار 2% سنويا. | اللائحة | سنوي |
| BR-06 | الالتزامات التي يجوز سدادها هي أي التزامات مالية تظهر في نظام المستحقات. | سياسة عمل | مستمر |
| BR-07 | السداد من الادخار الاختياري فقط. | سياسة عمل | عند السداد |
| BR-08 | ترتيب السداد حسب تاريخ الاستحقاق من الأقدم إلى الأحدث. | سياسة عمل | عند السداد |
| BR-09 | يسدد فقط ما يغطيه الرصيد بالكامل دون سداد جزئي للالتزام الواحد. | سياسة عمل | عند السداد |
| BR-10 | الحساب الشخصي واحد متعدد المصادر. | سياسة عمل | مستمر |
| BR-11 | عوائد الاستثمار مصدر مستقل تقريري داخل الحساب. | سياسة عمل | مستمر |
| BR-12 | وزارة العمل هي المرجع الرسمي الحالي، والحالات غير المغطاة تستكمل داخليا. | سياسة عمل | مستمر |

# 12. متطلبات واجهة المستخدم

| الرمز | متطلب الواجهة | الأولوية | معيار القياس | التوقيت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | عرض الواجهة باللغة العربية وباتجاه يمين إلى يسار. | عالية | مراجعة الواجهة | قبل الإطلاق |
| UI-02 | عرض مؤشرات مختلفة في لوحة التحكم حسب الدور. | عالية | مطابقة اللوحة للدور | قبل الإطلاق |
| UI-03 | استخدام واجهات خطوة بخطوة للتسجيل والإيداع والصرف. | متوسطة | اختبارات استخدام | قبل الإطلاق |
| UI-04 | عرض رسائل نجاح وخطأ وتحذير واضحة. | عالية | مراجعة النسخ | قبل الإطلاق |
| UI-05 | عرض وسائل الدفع الوطنية المعتمدة فقط. | عالية | مطابقة شاشة الدفع | قبل الإطلاق |
| UI-06 | إظهار ما سيتم سداده وما سيبقى دون سداد عند عدم كفاية الرصيد. | عالية | وضوح النتيجة في الواجهة | قبل الإطلاق |
| UI-07 | عرض المصادر المختلفة داخل الحساب الشخصي بصورة تقريرية واضحة. | متوسطة | ظهور breakdown للمصادر | قبل الإطلاق |
| UI-08 | واجهة تحديث الحساب البنكي لغير العماني تدعم اختيار الدولة والبنك وبيانات التحويل. | عالية | نجاح إدخال البيانات | قبل الإطلاق |

# 13. متطلبات التكامل

| الرمز | الجهة / النظام | الغرض | نوع التكامل | التوقيت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IR-01 | الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية | التحقق من الهوية والبيانات الأساسية | قراءة | قبل الإطلاق |
| IR-02 | وزارة العمل | التحقق من عقود العمل أو الارتباط الوظيفي | قراءة | قبل الإطلاق |
| IR-03 | ملاءة | جلب الحسابات البنكية المحلية | قراءة | قبل الإطلاق |
| IR-04 | إدارة التأشيرات بشرطة عمان السلطانية | التحقق من حالة مغادرة السلطنة | قراءة | قبل الإطلاق |
| IR-05 | نظام المستحقات | جلب الالتزامات وتحديث حالة السداد وإرجاع النتيجة | قراءة/كتابة | قبل الإطلاق |
| IR-06 | نظام الاشتراكات | جلب البيانات ذات الصلة بالالتزامات | قراءة | قبل الإطلاق |
| IR-07 | قنوات الإشعار | إرسال الإشعارات | قراءة/كتابة | المرحلة الأولى |

# 14. التحقق وفق معايير سمارت

| الرمز | محدد | قابل للقياس | قابل للتحقيق | مرتبط | محدد زمنيا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | نعم | اختبار الصلاحيات | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-02 | نعم | إنشاء طلب صحيح لكل فئة | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-03 | نعم | ظهور الحساب كاملا | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-04 | نعم | نجاح الإيداع عبر القنوات المعتمدة | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-05 | نعم | نجاح الرحلة الجماعية | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-06 | نعم | رفض أي مبلغ أقل | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-07 | نعم | مطابقة الالتزامات للأنظمة المصدرية | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-08 | نعم | مطابقة ترتيب السداد | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-09 | نعم | مطابقة النتيجة مع الرصيد | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-10 | نعم | نجاح التبادل الثنائي | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-11 | نعم | نجاح النوعين لنفس العامل | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-12 | نعم | نجاح حالات اختبار السقف | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-13 | نعم | ظهور المصادر داخل حساب واحد | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-14 | نعم | توليد سجل فائض | نعم | نعم | المرحلة الثانية |
| FR-15 | نعم | إنشاء طلب صرف صحيح | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-16 | نعم | حفظ نتائج الفحوص | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-17 | نعم | تغيير الحالة مع مبررات | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-18 | نعم | رفض أي نسبة أقل من 2% | نعم | نعم | قبل نهاية الربع الأول |
| FR-19 | نعم | مطابقة الاحتساب | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-20 | نعم | نجاح backoffice registration | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-21 | نعم | نجاح الجلب | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-22 | نعم | منع إكمال الطلب دون بيانات مكتملة | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-23 | نعم | حالة تشغيلية واضحة | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| FR-24 | نعم | نجاح التصفية والتصدير | نعم | نعم | المرحلة الأولى |
| FR-25 | نعم | توافر التقارير | نعم | نعم | المرحلة الثانية |
| NFR-01 | نعم | تقارير مراقبة | نعم | نعم | من الإطلاق |
| NFR-02 | نعم | اختبارات أداء | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| NFR-03 | نعم | اختبارات قبول واجهات | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| NFR-04 | نعم | سجل تدقيق قابل للبحث | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| NFR-05 | نعم | مراجعة أمنية | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| NFR-06 | نعم | تحقق تشغيلي | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| NFR-07 | نعم | اختبارات حمل | نعم | نعم | قبل الإطلاق |
| NFR-08 | نعم | اختبار تعاف | نعم | نعم | قبل الإطلاق |

# 15. تقييم المخاطر

| الرمز | نوع الخطر | وصف الخطر | الأثر | استراتيجية التخفيف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | تقني | تأخر أو تعثر التكامل مع الجهات المرجعية. | تعطيل رحلات رئيسية. | تقديم أولويات التكامل مبكرا وخطة اختبار مبكرة. |
| R-02 | تقني | تعقيد المحرك المالي واحتساب العوائد والفوائض. | فروقات مالية أو اعتراضات قانونية. | تصميم مالي تفصيلي ومراجعة مالية وتدقيقية. |
| R-03 | أعمال | عدم حسم القرارات المتبقية. | تعطيل التصميم النهائي. | سجل قرارات وورش حسم دورية. |
| R-04 | موارد | محدودية توفر أصحاب المصلحة للمراجعة. | تأخير اعتماد المتطلبات. | حوكمة واضحة وجدولة مراجعات. |
| R-05 | أمني | قصور في ضوابط الأمان أو أثر التدقيق. | تعرض بيانات حساسة. | مراجعات أمنية وتصميم صلاحيات قائم على الأدوار. |

# 16. الاعتماديات

## 16.1 الاعتماديات النظامية

الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية.

وزارة العمل.

ملاءة.

إدارة التأشيرات بشرطة عمان السلطانية.

نظام المستحقات.

نظام الاشتراكات.

قنوات الإشعار.

## 16.2 اعتماديات المشروع

اعتماد القرارات المفتوحة قبل التجميد النهائي.

توفر ممثلين مفوضين من الفرق المعنية.

إقرار أولويات الإطلاق المرحلي.

جاهزية بيانات الاختبار.

## 16.3 الاعتماديات الخارجية

جاهزية مزودي التكامل الخارجي.

الموافقات التنظيمية أو القانونية اللازمة.

التزام الجهات الخارجية بالجداول الزمنية للاختبار والربط.

# 17. الاعتماد والموافقات

## 17.1 عملية المراجعة

مراجعة داخلية أولية.

مراجعة تشغيلية.

مراجعة قانونية وامتثالية.

مراجعة مالية واستثمارية.

مراجعة تقنية.

ورشة اعتماد نهائي.

## 17.2 مصفوفة الاعتماد

| الجهة | مسؤولية الاعتماد | الحالة |
| --- | --- | --- |
| مالك المنتج / الجهة الطالبة | اعتماد الحاجة التجارية والنطاق والأولويات | مطلوب |
| الإدارة التشغيلية | اعتماد العمليات المقترحة | مطلوب |
| الشؤون القانونية / الامتثال | اعتماد التوافق مع القانون واللائحة | مطلوب |
| الإدارة المالية / الاستثمار | اعتماد المتطلبات المالية والعوائد | مطلوب |
| إدارة التقنية / المعمارية | اعتماد القابلية التقنية والتكاملات | مطلوب |
| اللجنة التوجيهية / صاحب الصلاحية النهائي | الاعتماد النهائي للوثيقة | مطلوب |

## 17.3 إدارة التغيير

تسجيل طلب التغيير بصيغة موحدة.

تحليل أثر التغيير.

تصنيف التغيير.

عرضه على جهة الحوكمة.

تحديث الوثيقة والوثائق المرتبطة.

إعادة الاعتماد إذا كان التغيير جوهريا.

# 18. قصص المستخدم

| الرمز | بصفتي | أرغب في | حتى |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | كمدخر | أرغب في التسجيل في النظام | حتى أتمكن من إنشاء حساب شخصي. |
| US-02 | كصاحب عمل | أرغب في تسجيل العمال جماعيا | حتى أضمهم للنظام بكفاءة. |
| US-03 | كمدخر | أرغب في الإيداع الذاتي | حتى أنمي مدخراتي. |
| US-04 | كعامل غير عماني | أرغب في الإيداع الذاتي مع إيداعات جهة العمل | حتى أزيد مدخراتي ضمن نفس الحساب. |
| US-05 | كصاحب عمل | أرغب في الإيداع الجماعي بعدة طرق توزيع | حتى أدير إيداعات العمال بمرونة. |
| US-06 | كمدخر | أرغب في رؤية الحساب كمحفظة واحدة متعددة المصادر | حتى أفهم مكونات رصيدي. |
| US-07 | كمدخر | أرغب في سداد الالتزامات من الادخار الاختياري | حتى أسدد المستحقات المترتبة علي. |
| US-08 | كموظف صندوق | أرغب في تكامل مباشر مع نظام المستحقات | حتى تبقى بيانات السداد موحدة. |
| US-09 | كمدخر | أرغب في تقديم طلب صرف | حتى أستلم مستحقاتي عند الاستحقاق. |
| US-10 | كموظف صندوق | أرغب في مراجعة طلبات الصرف | حتى أطبق الضوابط النظامية. |
| US-11 | كموظف استثمار | أرغب في إدخال نسبة العائد السنوي | حتى يتم توزيع العوائد بصورة منضبطة. |
| US-12 | كموظف صندوق | أرغب في التسجيل اليدوي الخلفي للحالات الخاصة | حتى لا تتعطل الإجراءات. |
| US-13 | كعامل غير عماني | أرغب في تحديث بيانات التحويل قبل السفر | حتى يمكن تحويل مستحقاتي بعد المغادرة. |
| US-14 | كإدارة | أرغب في تقارير تشغيلية وإحصائية | حتى أتابع الأداء وأتخذ القرار. |

# 19. معايير القبول

| قصة المستخدم | معيار القبول |
| --- | --- |
| US-01 | عند اختيار فئة صحيحة والموافقة على الشروط واستكمال الحقول المطلوبة، يجب إنشاء طلب تسجيل بنجاح. |
| US-02 | عند اختيار عدة عمال واستكمال البيانات، يجب إنشاء تسجيل جماعي صحيح لجميع المختارين. |
| US-03 | عند إدخال مبلغ يساوي أو يزيد على 100 ريال عماني عبر قناة وطنية معتمدة، يجب قبول العملية وتسجيلها. |
| US-04 | إذا كان المستخدم عاملا غير عماني ضمن الفئات المسموح لها، يجب السماح له بالإيداع الاختياري الذاتي. |
| US-05 | عند اختيار طريقة توزيع، يجب احتساب المبالغ والإجمالي بدقة قبل تأكيد الدفع. |
| US-06 | يجب أن تعرض شاشة الحساب إجمالي الرصيد مع التفصيل حسب المصدر داخل الحساب الواحد. |
| US-07 | إذا كان الرصيد غير كاف، يجب سداد الالتزامات التي يغطيها الرصيد بالكامل فقط حسب الأقدمية. |
| US-08 | بعد نجاح السداد، يجب إعادة حالة السداد والرقم المرجعي والمبلغ المسدد والرصيد المتبقي وتاريخ ووقت العملية للنظام المصدر. |
| US-09 | إذا تحقق سبب صرف قانوني صالح وأدخلت بيانات التحويل المطلوبة، يجب قبول طلب الصرف وإحالته للمراجعة. |
| US-10 | يجب أن يتمكن الموظف من اعتماد الطلب أو رفضه أو طلب وثائق إضافية مع حفظ المبررات. |
| US-11 | إذا أدخلت نسبة أقل من 2%، يجب رفض العملية وإظهار رسالة توضح الحد الأدنى. |
| US-12 | إذا لم ترد بيانات العامل من وزارة العمل، يجب أن يتمكن موظف الصندوق من إنشائه يدويا مع أثر تدقيق. |
| US-13 | إذا كان الطلب مرتبطا بالمغادرة، يجب منع إكماله دون تحديث بيانات التحويل البنكي. |
| US-14 | يجب أن تتمكن الإدارة من استخراج مؤشرات الحسابات والمدخرات والإيداعات والنشاط من النظام مباشرة. |

# 20. مصفوفة التتبع

| المرجع التجاري | الوصف | المتطلبات المرتبطة | قصص المستخدم المرتبطة |
| --- | --- | --- | --- |
| هدف 1 | إطلاق منصة موحدة لإدارة الادخار | FR-01, FR-02, FR-03, FR-15, FR-17 | US-01, US-09, US-10 |
| هدف 2 | تقليل الإجراءات اليدوية | FR-10, FR-20, FR-21, FR-22, FR-23 | US-08, US-12, US-13 |
| هدف 3 | رفع الشفافية | FR-03, FR-13, FR-24, UI-06, UI-07 | US-06, US-07 |
| هدف 4 | الامتثال والتدقيق | NFR-04, BR-01, BR-02, BR-08 | US-10, US-11 |
| هدف 5 | تمكين الإدارة بالتقارير | FR-25, UI-02 | US-14 |

# 21. تدفقات العمليات

## 21.1 تدفق التسجيل في الادخار الاختياري

اختيار الفئة المناسبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

إدخال أو جلب البيانات الأساسية.

إنشاء الطلب.

فتح الحساب الشخصي.

## 21.2 تدفق الإيداع الذاتي

عرض الرصيد الحالي.

إدخال مبلغ الإيداع.

اختيار وسيلة الدفع الوطنية.

تنفيذ الدفع.

تحديث الرصيد وسجل المعاملات.

## 21.3 تدفق الإيداع الجماعي

اختيار العمال.

تحديد طريقة توزيع المبالغ.

احتساب الإجمالي.

تنفيذ الدفع الجماعي.

ترحيل القيود إلى الحسابات.

## 21.4 تدفق سداد الالتزامات

استرداد الالتزامات من نظام المستحقات والاشتراكات.

ترتيبها حسب تاريخ الاستحقاق.

تحديد الالتزامات التي يغطيها الرصيد بالكامل.

تنفيذ السداد.

إرجاع النتيجة للنظام المصدر.

## 21.5 تدفق طلب الصرف

اختيار سبب الصرف.

اختيار طريقة الصرف.

تحديث أو اختيار الحساب البنكي.

تنفيذ فحوص الأهلية.

إحالة الطلب للمراجعة.

## 21.6 تدفق الصرف بعد المغادرة

التحقق من مغادرة السلطنة.

التحقق من بيانات التحويل البنكي.

إذا كانت مكتملة يتم استكمال الصرف.

إذا تعذر التحويل يحول الطلب إلى معالجة يدوية.

## 21.7 تدفق اعتماد عوائد الاستثمار

إدخال النسبة المقترحة.

التحقق من الحد الأدنى القانوني.

تمريرها عبر المراجعة.

اعتماد النسبة.

توزيع العوائد على الحسابات.

# 22. قاموس البيانات

| الكيان | الحقل | نوع البيانات | إلزامي | الوصف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المدخر | الرقم المدني | نصي | نعم | معرف فريد للمدخر |
| المدخر | الاسم الكامل | نصي | نعم | الاسم الرسمي |
| المدخر | الجنسية | نصي | نعم | عماني أو غير عماني |
| جهة العمل | السجل التجاري | نصي | نعم | معرف جهة العمل |
| الحساب الشخصي | رقم الحساب | نصي | نعم | المعرف الداخلي للحساب |
| الحساب الشخصي | نوع المصدر | قائمة | نعم | إلزامي / اختياري من العامل / اختياري من صاحب العمل / فائض / عوائد / تسويات |
| الحركة المالية | الرقم المرجعي | نصي | نعم | مرجع فريد للحركة |
| الحركة المالية | المبلغ | رقمي عشري | نعم | قيمة الحركة |
| الالتزام المالي | رقم الالتزام المصدر | نصي | نعم | مرجع الالتزام في النظام المصدر |
| الالتزام المالي | تاريخ الاستحقاق | تاريخ | نعم | التاريخ المعتمد للأقدمية |
| طلب الصرف | رقم الطلب | نصي | نعم | معرف الطلب |
| طلب الصرف | سبب الصرف | قائمة | نعم | سبب الاستحقاق |
| الحساب البنكي | نوع الحساب | قائمة | نعم | محلي أو دولي |
| الحساب البنكي | اسم البنك | نصي | نعم | البنك المختار |
| الحساب البنكي | آيبان | نصي | لا | حقل اختياري بحسب نوع التحويل |
| الحساب البنكي | سويفت | نصي | لا | حقل اختياري بحسب نوع التحويل |
| عائد الاستثمار | سنة العائد | رقم | نعم | السنة المالية |
| فائض الاشتراكات | قيمة الفائض | رقمي عشري | نعم | المبلغ المحول كفائض |

# 23. الخلاصة

توفر هذه الوثيقة أساسا متينا لإطلاق مشروع نظام الادخار من منظور الأعمال والتحليل، وتشمل متطلبات الأعمال والمكونات التفصيلية المساندة التي تساعد على الانتقال إلى التصميم والتنفيذ.